TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống Quản lý Hoạt động của Cố vấn Học tập tại Trường Đại học Trà Vinh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Thời gian thực hiện: từ ngày 10/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Phan Nguyễn Hoàng Hân

Mã số sinh viên: 110122003 – Mã lớp: DA22TTA

Nội dung đề tài:

- Mô tả nội dung đề tài:

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay, việc số hóa các quy trình quản lý và hỗ trợ sinh viên là nhu cầu cấp thiết. Công tác cố vấn học tập tại các Trường Đại học đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, theo dõi và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập – rèn luyện. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin sinh viên, kết quả học tập, điểm rèn luyện cũng như ghi chú tư vấn và lập báo cáo vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp, tra cứu và đánh giá. Việc xây dựng Hệ thống Quản lý Hoạt động Cố vấn Học tập sẽ giúp tự động hóa toàn bộ quy trình này, hỗ trợ giảng viên cố vấn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc đồng thời giúp sinh viên được theo dõi và phản hồi nhanh chóng hơn.

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng một hệ thống web hỗ trợ cố vấn học tập quản lý toàn bộ hoạt động lớp học, bao gồm các mục tiêu cụ thể:

- Quản lý thông tin sinh viên (Lý lịch trích nganh của sinh viên, kết quả học tập, điểm rèn luyện);

- Theo dõi tiến trình học tập – rèn luyện của sinh viên;

- Ghi chú và phản hồi tư vấn giữa cố vấn học tập và sinh viên;

- Thực hiện thống kê, tìm kiếm dữ liệu và xuất báo cáo học kỳ tự động;

- Đảm bảo dữ liệu tập trung, bảo mật và dễ dàng mở rộng để áp dụng cho nhiều lớp, nhiều khoa trong toàn trường. Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ góp phần số hóa công tác cố vấn học tập, hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên.

Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác cố vấn học tập;

- Các ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap framework;

- Các ngôn ngữ và công cụ hỗ trợ lưu trữ dữ liệu và xử lý tương tác với dữ liệu: Django Python framework & MySQL;

- Các công cụ hỗ trợ phác thảo giao diện, vẽ mô hình dữ liệu, mô hình xử lý và công cụ hỗ trợ quản lý mã nguồn Github.

- Môi trường phát triển: Visual Studio Code, MySQL Workbench

- Phương pháp thực hiện đề tài:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu quy trình công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Trà Vinh; phân tích các yêu cầu nghiệp vụ từ phía giảng viên và sinh viên; tham khảo các hệ thống quản lý học tập tương tự. Tìm hiểu các công nghệ phát triển web động và các kỹ thuật xử lý liên quan.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng Hệ thống Quản lý Hoạt động của Cố vấn Học tập đảm bảo các chức năng cơ bản: Đăng nhập, quản lý thông tin sinh viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện, ghi chú, trao đổi và phản hồi tư vấn, thống kê, tìm kiếm và xuất báo cáo tự động, quản trị hệ thống và phân quyền người dùng.

- Kết quả dự kiến đạt được

Về hệ thống:

- Xây dựng được Hệ thống Quản lý Hoạt động Cố vấn Học tập tại Trường Đại học Trà Vinh, hỗ trợ giảng viên cố vấn quản lý toàn bộ thông tin sinh viên, theo dõi tiến trình học tập – rèn luyện, ghi chú và phản hồi tư vấn một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.

- Hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống: đăng nhập, quản lý thông tin sinh viên (hồ sơ cá nhân, kết quả học tập, điểm rèn luyện), ghi chú và trao đổi tư vấn giữa giảng viên và sinh viên, thống kê – tìm kiếm dữ liệu, xuất báo cáo học kỳ tự động, quản trị hệ thống và phân quyền người dùng.

- Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng tốt trên nhiều kích thước màn hình nhờ kết hợp HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript.

- Hệ thống hoạt động ổn định trên nền Django Python framework và MySQL Workbench, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và dễ dàng mở rộng.

Về mã nguồn: Toàn bộ mã nguồn của dự án được quản lý trên Git, có cấu trúc rõ ràng. Ngoài ra, mã nguồn được chú thích cẩn thận, giúp dễ dàng cho việc đọc hiểu, kiểm thử và nâng cấp sau này.

Về báo cáo kết quả nghiên cứu: Xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, thiết kế bài thuyết trình về hệ thống. Trong đó, quyển báo cáo gồm các nội dung:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết

Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Thu thập thông tin, khảo sát nhu cầu của giảng viên cố vấn và sinh viên. - Xác định phạm vi hệ thống, các chức năng chính: quản lý sinh viên, điểm học tập, điểm rèn luyện, ghi chú – phản hồi, báo cáo học kỳ. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 13/11/2025 để thống nhất phạm vi và yêu cầu hệ thống. | - Báo cáo khảo sát và yêu cầu hệ thống. - Viết Chương 1: Giới thiệu đề tài và Chương 2: Phân tích yêu cầu. |
|  | Từ 17/11/2025 đến 30/11/2025 | - Lên ý tưởng giao diện hệ thống: trang đăng nhập, trang quản lý sinh viên, trang tư vấn - ghi chú, trang báo cáo. - Thiết kế kiến trúc hệ thống (frontend, backend, cơ sở dữ liệu). - Thiết kế sơ đồ website, sơ đồ chức năng và luồng dữ liệu (DFD). - Thiết kế giao diện tổng thể bằng Figma. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 27/11/2025 để duyệt bản thiết kế và mô hình dữ liệu. | - Viết báo cáo chương 3 các nội dung: Mô tả bài toán, đặc tả yêu cầu hệ thống, thiết kế dữ liệu, thiết kế xử lý, thiết kế giao diện. |
|  | Từ 1/12/2025 đến 14/12/2025 | - Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL (hoặc SQL Server) và viết các câu lệnh tạo bảng. - Lập trình các chức năng chính: quản lý sinh viên, xem – ghi chú tư vấn, quản lý điểm học tập, thống kê rèn luyện. - Thu thập và nhập dữ liệu thử nghiệm (danh sách sinh viên, lớp, điểm, ghi chú). - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 11/12/2025 để trình bày giao diện và chức năng đã hoàn thiện. | - Hệ thống chạy được trên máy cá nhân với dữ liệu thử nghiệm. - Giao diện và các chức năng chính hoạt động ổn định. |
|  | Từ 15/12/2025 đến 28/12/2025 | - Hoàn thiện các tính năng còn lại (báo cáo học kỳ, phân quyền người dùng, chỉnh sửa thông tin, xuất báo cáo PDF). - Kiểm thử toàn bộ hệ thống, tối ưu giao diện và hiệu năng. - Tổ chức mã nguồn và tài liệu dự án trên GitHub. - Viết hoàn chỉnh báo cáo kỹ thuật 5 chương, chuẩn bị slide thuyết trình và poster. - Hẹn lịch báo cáo với GVHD vào ngày 25/12/2026 để nghiệm thu và góp ý. | - Hệ thống web cố vấn học tập hoàn chỉnh. - Báo cáo kỹ thuật đầy đủ 5 chương. - Bài thuyết trình và poster hoàn thiện. - Dự án được tổ chức và cập nhật đầy đủ trên GitHub. |

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2025

Xác nhận của GVHD	Sinh viên thực hiện